## Slide 1: Практическое занятие 2: определение цели проекта и ожидаемых результатов
Похолков Ю.П., Червач М.Ю.

## Slide 2: Содержание практик
1.
Формирование команд.
Анализ проблемной ситуации
2.
Цель. Ожидаемые результаты
3.
Результаты анализа рынка. Задачи
4.
Работа в командах: ресурсы, инструменты, методы
5.
Работа в командах: планирование
6.
Работа в командах: организация
7.
Промежуточный отчет. Структура презентации проекта
8.
Подготовка итоговой презентация проекта
5
Выбор темы, постановка цели
Лит. обзор: анализ рынка, соц. последств.
Презентация
Зачет: выступление

## Slide 3
Результаты
анкетирования

## Slide 4: Последовательность работ в проекте. Результаты анкетирования (2020)
2
Номер этапа | Наименования этапов работ (результат анкетирования)
1 | Постановка цели
2 | Анализ проблемной ситуации
3 | Постановка задач
4 | Планирование
5 | Исследование рынка (маркетинг)
6 | Выбор инструментов и методов
7 | Анализ и выбор необх. ресурсов
8 | Описание ожидаемых результатов
9 | Оценка социальных последствий
10 | Организация выполнения работ
11 | Оценка результатов проекта
12 | Внедрение

## Slide 5: Последовательность работ в проекте. Результаты анкетирования
Номер этапа | Наименования этапов работ (результат анкетирования) | Наименования этапов работ (предлагаемая последовательность)
1 | Постановка цели | Анализ проблемной ситуации
2 | Анализ проблемной ситуации | Постановка цели
3 | Постановка задач | Описание ожидаемых результатов
4 | Планирование | Исследование рынка (маркетинг)
5 | Исследование рынка (маркетинг) | Оценка социальных последствий
6 | Выбор инструментов и методов | Постановка задач
7 | Анализ и выбор необх. ресурсов | Выбор инструментов и методов
8 | Описание ожидаемых результатов | Анализ и выбор необх. ресурсов
9 | Оценка социальных последствий | Планирование
10 | Организация выполнения работ | Организация выполнения работ
11 | Оценка результатов проекта | Внедрение
12 | Внедрение | Оценка результатов проекта
3

## Slide 6
Анализ
проблемной ситуации, противоречия

## Slide 7: Анализ проблемной ситуации. Большие вызовы*
Здоровье, демографические изменения и качество жизни;
Пищевая безопасность, устойчивое развитие сельского хозяйства и биоэкономики;
Безопасная, чистая и эффективная энергетика;
Интеллектуальный, экологически чистый и интегрированный транспорт;
Изменение климата, эффективное использование ресурсов и сырья;
Открытое, инновационное и рефлективное общество;
Безопасное общество.
*определены в рамках программы Европейского Союза по научным исследованиям и инновациям «Горизонт 2020» (на 2014—2020 г.г.)
5

## Slide 8: Большие вызовы для общества, государства и науки*
Исчерпание возможностей экономического роста России, основанного на экстенсивной эксплуатации сырьевых ресурсов;
Демографический переход, обусловленный увеличением продолжительности жизни людей, изменением их образа жизни, и связанное с этим старение населения;
Возрастание антропогенных нагрузок на окружающую среду до масштабов, угрожающих воспроизводству природных ресурсов;
Потребность в обеспечении продовольственной безопасности и продовольственной независимости России, конкурентоспособности отечественной продукции на мировых рынках продовольствия;
*определены в рамках Стратегии научно-технологического развития РФ
6

## Slide 9: Большие вызовы для общества, государства и науки*
Качественное изменение характера глобальных и локальных энергетических систем;
Новые внешние угрозы национальной безопасности (в том числе военные угрозы, угрозы утраты национальной и культурной идентичности российских граждан);
Необходимость эффективного освоения и использования пространства, в том числе путем преодоления диспропорций в социально-экономическом развитии территории страны; укрепление позиций России в области экономического, научного и военного освоения космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики.
*определены в рамках Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации
7

## Slide 10: Задание 1 (командное)
Проанализируйте существующие вызовы
Определите противоречия
Предложите несколько возможных тем проекта, учитывая, что проект должен отвечать следующим критериям:
  Междисциплинарный
  Инженерный
  Социально-ориентированный
  Инновационный (результат – принципиально новое решение)

## Slide 11: Варианты тем для проекта (студенты)

## Slide 12: Противоречия (примеры)
Желание (потребность) растущего общества получать электроэнергию
Истощаемость традиционных источников энергии
Необходимость сохранять экологию
Необходимость общества экономить финансовые ресурсы
Небезопасные и «грязные» методы добычи энергии
Затраты на разработку альтернативных методов добычи энергии
VS.
VS.
VS.

## Slide 13: Противоречия
VS.
VS.
VS.

## Slide 14
Сформулируйте цель проекта
(командная работа – 10 мин,
презентация – 10 мин)
4

## Slide 15: Цель проекта (по командам, общая)
5

## Slide 16: SMART-цель
6
SPECIFIC Конкретная
MEASURABLE Измеримая
ACHIEVABLE Достижимая
RELEVANT Актуальная
TIME-BOUND Ограниченная во времени

## Slide 17: SMART-цель (примеры)
Критерий | Цель «до» | Цель «после»
Specific Конкретная | Я хочу быть миллионером | К 25 годам я должен зарабатывать не менее 500 тыс. руб. в месяц
Measurable Измеримая | Создать инновационную бурильную установку | -//-, обеспечивающую возможность бурения на глубину 5 км при t 250-300⁰С
Achievable Достижимая | Создать ГеоТЭС в рамках курса МПиИД | Разработать концепцию/ проект ГеоТЭС в рамках курса МПиИД
Relevant Актуальная | Определить оптимальное местоположение для ГеоТЭС на территории Австралии/ Антарктиды | Определить оптимальное местоположение для ГеоТЭС на территории РФ
Time-bound Ограниченная во времени | Разработать концепцию ГеоТЭС | Разработать концепцию ГеоТЭС в срок до 28 декабря
7

## Slide 18
Уточните цель проекта согласно методике SMART
(дискуссия – 10 мин)
8

## Slide 19: Уточненная цель проекта
9

## Slide 20
Сформулируйте ожидаемые результаты проекта
(командная работа – 20 мин,
презентация – 20 мин)
10

## Slide 21: Ожидаемые результаты проекта (по командам)
11

## Slide 22: Ожидаемые результаты проекта (пример)
Описание существующих аналогов петротермальных ГеоТЭС, обоснование актуальности проекта
Проектное решение по размещению ГеоТЭС
Проектное решение по применяемым бурильным установкам
Технологическое и экономическое обоснование традиционной схемы получения электроэнергии из петротермальных источников
Технологическое и экономическое обоснование инновационной схемы получения электроэнергии из петротермальных источников
Обоснование экологических, социальных и экономических последствий создания и эксплуатации проектируемой ГеоТЭС (обе схемы)
Сравнительный анализ традиционной и инновационной схем, обоснование выбора одной из них

## Slide 23: Задание к практическому занятию №3
Сформулировать ожидаемые результаты проекта
Провести краткий литературный обзор и анализ рынка:
  История вопроса (проблемной ситуации); существующие разработки по проблеме
  Сравнение существующих методов по параметру «экологичность», потенциальные экологические преимущества/недостатки от реализации проекта
  Сравнение существующих методов по параметру «рентабельность/экономическая целесообразность»
12

## Slide 24: Спасибо за участие

## Slide 25: Ожидаемые результаты проекта
Проектное решение по местоположению ГеоТЭС и методам бурения (на основе сравнительной таблицы)
Сравнительная таблица: традиционный и альтернативный методы (на основе критериев: экономический, технологический (КПД, условия использования, место расположения), экологический
Схема петротермальной ГеоТЭС и ее описание: технологический процесс
Оценка экологический и социальных последствий
11

## Slide 26: Противоречия «Зеленый» кампус ТПУ
Желание общества оказать позитивное влияние на экологию
Большие затраты на финансирование проекта
Потребность в автономном обеспечении вуза тепловой, электрической энергией
Высокая стоимость ресурсосберегающих технологий
VS.
VS.
VS.

## Slide 27: Противоречия (теплица)
Улучшение экономики города и появление новых рабочих мест
Отсутствие конкурентно-способной среды и недостаток рабочих мест
Вторичное использование производственных площадей
Импортозамещение
Обилие неиспользуемых рабочих площадей
Отсутствие собственной продукции (томатов)
VS.
VS.
VS.

## Slide 28: Уточненная цель проекта
6
SPECIFIC Конкретная
MEASURABLE Измеримая
ACHIEVABLE Достижимая
RELEVANT Актуальная
TIME-BOUND Огранич. во времени
Разработка комплекса мероприятий по повышению ресурсоэффетивности (?) ТПУ в рамках создания проекта «Зеленого кампуса» (до конца курса МПиИД)

## Slide 29: Уточненная цель проекта
В рамках курса МПиИД спроектировать тепличный комплекс с энергосберегающими технологиями для климатических условий Томской области, обеспечивающий существенный (достаточный) выпуск свежей высококачественной, конкурентоспособной продукции на внутренний рынок
9

## Slide 30: Ожидаемые результаты проекта
Описание существующих аналогов петротермальных ГеоТЭС, обоснование актуальности проекта
Проектное решение по размещению ГеоТЭС
Проектное решение по применяемым бурильным установкам
Технологическое и экономическое обоснование традиционной схемы получения электроэнергии из петротермальных источников
Технологическое и экономическое обоснование инновационной схемы получения электроэнергии из петротермальных источников
Обоснование экологических, социальных и экономических последствий создания и эксплуатации проектируемой ГеоТЭС (обе схемы)
Сравнительный анализ традиционной и инновационной схем, обоснование выбора одной из них

## Slide 31: Уточненная цель проекта
В срок до 23 декабря 2017 г. разработать проект (концепцию) создания экологически и экономически целесообразной петротермальной ГеоТЭС на территории РФ.

## Slide 32: Варианты тем для проекта
Преобразование тепловой энергии в электрическую
Транспорт на основе магнитной энергии
Системы хранения электроэнергии
Принципиально новый источник энергии
«Зеленый» кампус ТПУ (ресурсоэффективность, собственная энергия, соц. проекты)

## Slide 33: Варианты тем для проекта
Поиск и фиксация сигналов надвигающихся геодинамических событий
Транспорт на основе магнитной энергии
Безопасное водородное топливо
Высокорентабельный способ бурения подземных тоннелей (твердые породы)
Очистка океана от пластика/тяжелых отходов
«Чистые» города – борьба с загрязнением воздуха, почвы, воды